Городская Дума муниципального образования - городское поселение « Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области

р е ш е н и е

От____________28.04______________2017 г №25

О принятии плана благоустройства муниципального образования – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области на 2017 год в первом чтении

На основании Типовых правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Лукоянова и села Ульянова ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А :

- Принять план благоустройства муниципального образования – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области на 2017 год в первом чтении  согласно приложению 1.

- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу администрации города Лукоянова Н.В.Марушкина.

Глава местного самоуправления

города Лукоянов                                                                                                        С. А. КОТИКОВ

Мероприятия по благоустройству за счет средств бюджета города Лукоянова

| № П/П | МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ | ПЛАНИРУЕМАЯ СУММА, ТЫС.РУБ. | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт памятников (памятник Ленину, памятник Герою-солдату (старое кладбище), памятник в с. Ульяново, памятник «Фронт и тыл», Братская могила). Ремонт въездных стел | 150,0 | 2-3 квартал |
| 2 | Посадка цветов (пл. Мира, ж/д сквер), посев газонной травы у памятника Пушкину ориентир магазин ИП Куимов | 97,2 | 2 квартал |
| 3 | Спил аварийных деревьев (ул. Октябрьская д.8,Новошкольная д.8а, ул. Радаева д.7,Куйбышева, д.11, ул. Володарского, д.11,Космонавтов д.9, ул.Горького д. 46,Станционный поселок д.27,22 , Октябрьская д.8, Деманова д.12, ул. Пушкина д.135, ул. Юбилейная д.14) | 150,0 | 2-4 квартал |
| 4 | Установка детского уличного оборудования (городской парк, Микрорайон № 1, ул. Коммунистическая ориентир д.123) | 400,0 | 2-3 квартал |
| 5 | Ремонт уличного освещения ( территория города Лукоянова и села Ульянова) | 351,0 | 2-4 квартал |
| 6 | Ремонт дорог ( ул. Терешковой 191х3,5, ул. Ст.Разина 150х3,5, пер. Пролетарский, ул. Снежная, ул. Калинина ямочный ремонт ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Куйбышева, ул. Коммуны, Ремзаводовский переулок, подъезд к д/с № 3, ул. Короленко, пер.Красный, Микрорайон № 2, ул. Демьяна Бедного). Ремонт тротуара от с/х управления до м-на «У Семеныча» Строительство тротуара ул. Рождественская | 2623,8 | 2-3 квартал |
| 7 | Благоустройство городского парка(вырубка аварийных ветхих деревьев, кустарников, санитарная очистка) | 240,0 | 2-3 квартал |
| 8 | Ремонт деревянных тротуаров (переход с ул. Колхозная на ул. Володарского, пер. Революционный, переход с ул. Октябрьская на ул. Калинина, проход от больницы до ул. Калинина | 52,0 | 2-3 квартал |
| 9 | Ремонт контейнерных площадок(ул. Загородная ориентир ФОК «Колос», ул. Микрорайон № 2, 1 –е Августа д.1, ул. Куйбышева, д.10а,ул. Октябрьская, д.45, ул. Ленина д.163, Микрорайон Юго-Западный, д.3, ул. Пушкина д.222, ул. Чкалова ориентир м-н ИП Орехов, пл. Мира ориентир здание ДМБ, Микрорайон № 1 подъезд к д/с № 3 | 41,4 | 2-3 квартал |
| 10 | Покраска опор уличного освещения, забор на пл.Мира, бордюров | 43,4 | 2-3 квартал |
| 11 | Окос мест общего пользования города Лукоянова | 372,4 | 2-3 квартал |
| 12 | Уборка несанкционированных свалок | 350,8 | 2-4 квартал |
|  | ИТОГО | 4872,0 |  |